## Slide 1: Business Intelligence
Gramedia Majalah
IT Section

## Slide 2: BI Sekarang
Bagian dari system SAP
Pengolahan manual oleh tim SAP/MAM dan ASM SAP/MAM  Opik ( Corp. TI )
ASM  Haekal ( ASM Majalah )

## Slide 3: Permasalahan
Ada ketidaksesuaian data antara data transaksi melalui SAP/MAM dengan data SAP/FICO
Output BI bawaan SAP tidak dapat dipergunakan, karena dianggap tidak valid
Proses pada BI manual memakan waktu yang lama, mulai dari ETL, data cleansing hingga pembuatan table pivot untuk keperluan presentasi

## Slide 4: BI Yang Akan Datang
Diharapkan data transaksi sama dengan data yang sebenarnya
Proses manual dapat dihilangkan, sehingga proses keseluruhan (mulai dari ETL sampai siap presentasi) dapat lebih cepat
Dapat real-time

## Slide 5: Permasalahan yang akan dihadapi
Untuk proses ETL akan memerlukan system perantara untuk mencegah load tidak terduga pada server Production SAP, sehingga konsep ini tidak akan menghasilkan system yang realtime
Programming untuk proses ETL memerlukan waktu yang lama, karena : - coding pada jam kerja, ujicobanya malam - jumlah record yang banyak, sehingga load data hingga filtering memakan load prosesor dan memory yang besar dan kadang gagal

## Slide 6: Permasalahan yang akan dihadapi
Sumber data sama, proses cleansing data memakai formula yang sama, sehingga akan menghasilkan output yang sama – walaupun hasilnya akan lebih cepat
Perlu data tambahan dari FICO sebagai adjustment sehingga outputnya sama dengan data yang sebenarnya Yang diperlukan di sini adalah mendapatkan izin untuk memakai data FICO

## Slide 7: Skema ETL
Data files
Control files
Redo logs, etc
Data (MAM/FICO)
Data (MAM/FICO)
Data (MAM/FICO)
Additional data
PALMERAH
PANJANG
REPORT
REPLIKASI

## Slide 8: Jadwal
COLLECT DATA
Coding
Load data Filtering
Limitting range
Verify
AGUSTUS
Week 4
SEPTEMBER
Week 1 Week 2
SETUP SQL DB
Create DB Structure
Import data
Verify
Testing
Repilcate DB
SEPTEMBER
Week 3 Week 4
CONVERT DB
Create DB Structure
Import data
Verify
Testing
OKTOBER
Week 1
CODING & UAT
Coding
Prototyping Load real data
UAT
OKTOBER
Week 2 Week 3 Week 4
DONE
OKTOBER
Week 4

## Slide 9: Terimakasih